Formato para el backlog

Product backlog: Plataforma Mi Comunidad "Los Robles"

Elaborado por: José Carlos Meza López

| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBLES-PB-01 | La Mesa Directiva requiere registrar viviendas, residentes, posteriormente roles y consentimiento de privacidad, para que cada persona acceda únicamente a la información y funciones que le corresponden dentro de la nueva plataforma que le brindara funciones de comunicación, seguimiento y levantamiento de reportes. | Padrón, usuarios y acceso | Seleccionado | $5,000 | Sprint 1 | 1-Máxima | Aceptación: vivienda y usuario relacionados; roles aplicados; registro bloqueado sin aceptar el aviso de privacidad; datos del padrón disponibles para los demás módulos. |
| ROBLES-PB-02 | Como responsable de Tesorería, quiero importar movimientos bancarios y registrar pagos, conciliarlos contra el padrón de residentes y actualizar saldos, para reducir el trabajo manual, controlar la recaudación y disminuir la morosidad. | Conciliación y control de pagos | Seleccionado | $34,000 | Sprint 2 | 2- Máxima | Primero por impacto financiero: hoy Tesorería invierte más de 80 h mensuales. Aceptación del módulo: SPEI conciliado, pagos en efectivo con recibo, saldos actualizados y excepciones identificadas. |
| ROBLES-PB-03 | Como auditor de la Mesa Directiva, quiero una bitácora inalterable de las operaciones y cambios del sistema, para conservar trazabilidad y detectar modificaciones no autorizadas. (Histórico de pagos realizados a Tesorería) | Auditoría y seguridad | Pendiente | $10,000 | Sprint 2 | 3-Alta | Aceptación: registra usuario, acción, fecha, registro afectado y resultado; la bitácora no puede editarse desde la aplicación. |
| ROBLES-PB-04 | Como integrante de la Mesa Directiva, quiero publicar alertas oficiales segmentadas y consultar su lectura, para comunicar oportunamente cortes, seguridad y avisos comunitarios. | Centro de notificaciones | Pendiente | $14,000 | Sprint 3 | 4-Alta | Aceptación: recepción Android/iOS en primer y segundo plano, segmentación correcta y evidencia de lectura en el panel. |
| ROBLES-PB-05 | Como responsable de Secretaría, quiero generar, firmar y resguardar las actas de asamblea como documentos finales, para recuperar la trazabilidad de acuerdos y permitir su consulta permanente. | Actas de asamblea | Pendiente | $12,000 | Sprint 4 | 5-Media | Aceptación: acta firmada almacenada en PDF, disponible para consulta y bloqueada contra modificaciones posteriores. |
| ROBLES-PB-06 | Como residente, quiero reportar fallas de áreas comunes con evidencia fotográfica y consultar su estado, para dar seguimiento transparente a las solicitudes de mantenimiento. | Gestor de mantenimiento | Pendiente | $17,000 | Sprint 5 | 6-Media | Aceptación: ticket con folio, foto comprimida, responsable, estado e historial; una imagen mayor de 10 MB se almacena con peso menor de 1 MB. |
| ROBLES-PB-07 | Como residente, quiero consultar un directorio actualizado de contactos comunitarios y de emergencia, para comunicarme rápidamente desde mi dispositivo. | Directorio interactivo | Pendiente | $7,000 | Sprint 5 | 7-Media | Aceptación: datos autorizados y vigentes; los botones abren correctamente el marcador telefónico o el correo del dispositivo. |
| ROBLES-PB-08 | Como Mesa Directiva, quiero visualizar indicadores de recaudación, morosidad y adopción, para evaluar resultados y tomar decisiones con información verificable. | Reportes e indicadores | Pendiente | $6,000 | Sprint 6 | 8-Baja | Aceptación: totales conciliados contra corte bancario, tasa de morosidad y adopción por vivienda; información exportable para el cierre del proyecto. |